| **주제** | 사례분석 및 문서작성 | **작성자** | 김태라 | **검수자** | 도경진 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **참석자** | 김태라, 도경진, 송민제 | **날짜** | 2021년 8월 31일 화요일 | **시간** | 오후 10:40 - 11:00 |
| **장소** | Home - Online | | |
|  | **할 일 목록(To-do List)** | | **담당자** | **기한** | **완료** |
| **1** | 해야할 일 이슈에 올리기 | | 도경진 | 21.08.31(화) | Y |
| **2** | 참고할 사이트 정리해서 올리기 | | 김태라 | 21.08.31(화) | Y |
| **3** | 현재까지 정리한 문서파일들 GitHub에 올리기 | | 송민제 | 21.08.31(화) | Y |
| **4** | #1. 사례 분석서 | | 김태라 | 21.09.02(목) | N |
| **5** | #2. 기능 명세서 | | 송민제 | 21.09.03(금) | N |
| **6** | #3. FlowChart | | 도경진 | 21.09.05(일) | N |
| **7** | #4. PageVolumn | | 김태라 | 21.09.07(화) | N |
| **Draft 상세** | 1. **사례 분석서**    1. 기능적 유사 사례 사이트 / 앱 / 프로그램 (기능 장단점 분석: 단점 보완, 장점 : 벤치마킹)    2. UI, UX 참고 사이트 장단점 분석       1. (design 장단점 분석: 단점 보완, 장점 : 벤치마킹) 2. **기능 명세서 : 그림 & 문서 작성**    1. 문서    2. flow chart 3. **일의 진행순서**    1. #2~#4       1. 요구사항분석서에 명시된 요구사항을 해결해주기 위한 서비스 제공 차원에서 어떻게 서비스를 할 것인가?       2. 서비스 제공 순서 = FlowChart       3. 서비스 제공 위치 = PageVolumn       4. 어떤 서비스인지 구체적으로 명시 = 기능 명세서 | | | | |