| **주제** | 프로젝트 회의 | **작성자** | 송민제 | **검수자** | 도경진 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **참석자** | 김태라, 송민제, 도경진 | **날짜** | 2021년 9월 7일 월요일 | **시간** | 오전 12:30 ~ 1:00 |
| **장소** | Home - Online | | |
|  | **할 일 목록(To-do List)** | | **담당자** | **기한** | **완료** |
| **1** | #1. 사례 분석서 | | 김태라 | 21.09.02(목) | Y |
| **2** | #1.5 사례 분석서 사진에 가독성을 위한 도형 삽입. | | 김태라 | 21.09.03(금) | Y |
| **3** | #2. 기능 명세서 | | 송민제 | 21.09.10(금) | N |
| **4** | #3. FlowChart | | 도경진 | 21.09.11(토) | N |
| **5** | #4. PageVolumn | | 김태라 | 21.09.12(일) | N |
| **6** | #5. Proposal 1st Draft | | 도경진 | 21.09.07(화) | N |
| **7** | #6. DB design | | 송민제 | 21 09.01(수) | Y |
| **8** | #6.5. DB 물리이름 작성, 데이터 타입 재확인 | | 김태라 | 21.09.05(일) | Y |
| **9** | #7. 데이터 물리단계 설계 | | 도경진 | 21.09.09(목) | N |
| **10** | #7. 데이터 정형화 - 유기동물 데이터 | | 김태라 | 21.09.09(목) | N |
| **Draft**  **상세** | 1. 데이터 정형화 들어가야하는데 (DB 디자인 한 것을 토대로 DB 모델링해야 함)    1. 데이터 예외 찾기 (api 데이터 + 모델링한 데이터 key 비교)    2. 물리단계 설계하기 - Oracle Database에 실제 테이블 생성하고 샘플 넣기. 2. 기능 명세서 이번주 금요일까지 3. 개인 게임 프로젝트 짬짬히 진행하기 4. 수업 내용 놓치지 않고 열심히 따라가기 5. <http://data.go.kr>  ehrudwls0824 / sist1234@9394 | | | | |